# Sprint Backlog

Projeto: Portal de Veículos

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Reunião de origem: Sprint Planning

Participantes: Product Owner, SCRUM Master e Equipe de Desenvolvimento

## Histórias selecionadas para o Sprint

| ID | Descrição (História de Usuário) | Tarefa técnica | Esforço estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a fonte com os nomes dos veículos na cor azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário. | Alterar a cor da fonte dos nomes dos veículos em index.html (branch "index") | Cerca de 2 horas |
| 3 | Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas sejam mais detalhadas para facilitar o meu entendimento e a minha navegação no portal. | Atualizar a descrição dos links em contato.html (branch "contato") | Cerca de 3 horas |
|  |  | Esforço total do Sprint | Cerca de 5 horas |

Observação: as histórias de ID 2 e 4 permanecem no Product Backlog e não fazem parte deste Sprint.