# Sprint Retrospective

Projeto: Portal de Veículos

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Participantes: Product Owner, SCRUM Master e Equipe de Desenvolvimento

## O que funcionou bem

- A divisão do trabalho em branches separadas (index e contato) evitou qualquer conflito no momento do merge, já que cada uma alterava um arquivo diferente.

- As histórias de usuário 1 e 3 eram claras e objetivas, o que facilitou identificar exatamente o que precisava ser alterado em cada arquivo.

- O fluxo de commits separados por história deixou o histórico do repositório organizado e fácil de entender depois.

## O que não funcionou bem

- Na hora de substituir os arquivos HTML pela versão editada, a troca não aconteceu corretamente nas duas primeiras tentativas (o arquivo antigo continuou na pasta), o que gerou commits vazios e confusão.

- Essa confusão na substituição de arquivos levou à necessidade de recomeçar o versionamento em um novo repositório para garantir um histórico limpo.

## Sugestões de melhoria

- Usar o Git Bash desde o início em vez do PowerShell no Windows, já que ele já vem com o Git configurado e evita problemas de PATH.

- Antes de qualquer commit, conferir o conteúdo do arquivo com o comando cat para garantir que a substituição realmente aconteceu, evitando commits vazios.

- Manter as extensões de arquivo sempre visíveis no Explorador de Arquivos do Windows, para não confundir nomes na hora de renomear ou substituir arquivos.